ДОГОВОР ПОДРЯДА № 93

г. Тольятти                                                                                	        .  .

Общество с ограниченной ответственностью «ТОМЕТ» (ООО «ТОМЕТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице     , с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «7777» (ООО «777»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора 111, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется своими или привлеченными силами по заданию Заказчика, в сроки, предусмотренные настоящим договором, выполнить работы по      , согласно рабочей   документации ААА (далее - объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

  - Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации, предусмотренные настоящим Договором работы, подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации и Лицензией на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

  - При выполнении работ по настоящему Договору, стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, Регламентом по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при проведении работ на территории ООО «ТОМЕТ» (далее по тексту – Регламент), а также действующими внутренними регламентирующими (локальными) документами ООО «ТОМЕТ», (далее по тексту - ЛНД). Подписывая настоящий Договор, Исполнитель подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с Регламентом и ЛНД, размещенными на сайте Заказчика http://tomet63.com/ в разделе «О компании. Документы» и безусловно согласен выполнять Регламент и ЛНД Заказчика.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения Работ:

Дата начала работ: _____

Дата окончания работ:

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору, далее - «График»).

- 2.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ в связи с увеличением объёма работ и (или) изменением сроков выполнения работ, то такие изменения согласовываются и утверждаются сторонами в соответствующем соглашении об изменении объема, сроков и стоимости работ.

# СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ определяется на основании утвержденных сторонами Локальных ресурсных сметных расчетов ЛРС № №    , являющихся неотъемлемой частью Договора (Приложения №№     к Договору) и составляет    1 руб. (     один) рубль 52 копейки, в т.ч. НДС-20 %     (      ) рублей 92 копейки.

| № п/п | Наименование основного средства | Вид работ | № ЛСР | Стоимость работ в руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |
| В том числе НДС (20%) |  |  |  |  |

3.2. Сметный расчёт составлен с применением договорного коэффициента К = ???. Данный коэффициент применяется в итогах сметы к фонду оплаты труда основных рабочих и механизаторов, а также к накладным расходам и сметной прибыли. Также данный коэффициент применяется при составлении дополнительной сметы.

- 3.3.  В случае изменения Заказчиком проектной (технической, проектной) документации, если при этом стоимость работ увеличивается более чем на 3% (три процента), стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении объема и цены работ.

- 3.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, в том числе не предусмотренных Локальными ресурсными сметными расчетами, увеличивающих стоимость работ, согласованную сторонами в Договоре, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала выполнения дополнительных работ. В случае несогласия с увеличением стоимости работ, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора. Подрядчик, не уведомивший Заказчика об увеличении стоимости работ в сроки, предусмотренные настоящим пунктом Договора, обязан выполнить работы по стоимости, согласованной сторонами в Договоре.

- 3.5. В случае превышения фактической стоимости закупленных Подрядчиком материалов, оборудования и комплектующих изделий, Подрядчик оплачивает сумму превышения самостоятельно.

3.6. Заказчик вправе приобретать необходимое оборудование, материалы и комплектующие изделия в счет стоимости работ. При этом стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования, материалов, комплектующих, рассчитанную по их стоимости в ЛСР к Договору, если стоимость этого оборудования и материалов вошла в состав общей стоимости работ на основании Договора. Заказчик в счёт стоимости работ приобретает необходимое для выполнения работ оборудование, материалы и комплектующие изделия, указанные в Перечне материалов и оборудования. В этом случае гарантийные обязательства на указанные оборудование, материалы и комплектующие изделия переходят на Заказчика.

3.7. Авансовый платёж, равный ???% от стоимости работ, в размере     (   шесть) рублей 46 копеек, в т.ч. НДС 20%,    6 (    шесть) рублей 08 копеек, производится Заказчиком после подписания обеими сторонами Договора, в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком выставленного Подрядчиком счёта на оплату, при условии предоставления банковской гарантии на сумму авансового платежа.

3.8. Последующие промежуточные платежи за выполненные Работы производятся Заказчиком в соответствии с План-графиком авансовых и промежуточных платежей (Приложение 13 к договору), за вычетом ранее уплаченного авансового платежа, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента выполнения в полном объеме последнего из условий:

- подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (далее – Акт № КС-2) и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов работ представителем Заказчика;

-  подписания сторонами Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (далее – Справка № КС-3);

- получения Заказчиком от Подрядчика оригиналов счетов на оплату, счетов-фактур.

- Оплата авансовых и промежуточных платежей по настоящему Договору осуществляется Заказчиком только в случае, если данные платежи предусмотрены в Приложении № 13 к настоящему договору (План-график авансовых и промежуточных платежей).

3.9. Окончательный платеж в размере ????% от суммы Договора в размере     (   двенадцать) рублей 15 копеек за выполненные в полном объёме работы, производится Заказчиком в соответствии с Планом-графиком авансовых и промежуточных платежей (Приложение 13 к договору), в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента выполнения Подрядчиком последнего из условий:

- подписания сторонами Актов о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);

-  передачи Подрядчиком исполнительной документации на выполненные работы;

- подтверждение Заказчиком о полном принятии работ и полноты предоставленной исполнительной документации;

- получения Заказчиком от Подрядчика оригиналов счетов на оплату, счетов-фактур.

- 3.10. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 17 настоящего Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

- 3.11. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик обязуется возместить Заказчику любые имущественные потери, возникшие в результате предъявления к Заказчику претензий со стороны российских налоговых органов по причине невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных НК РФ.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

- 4.1. Подрядчик обязан, за исключением случая, указанного в п. 3.6. Договора, своими силами и за свой счет обеспечить и поставить на объект необходимые для выполнения работ материалы, механизмы, оборудование, технику, комплектующие изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, оборудования и комплектующих изделий, осуществляет Подрядчик.

- 4.2. Подрядчик при получении разрешения у представителя Заказчика на въезд автотранспорта на территорию обязан предоставить копии документов, в которых указаны наименования, количество и объемы ввозимых материалов и оборудования.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1.  Обязательства Подрядчика:

- 5.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора. Работы не считаются выполненными в полном объеме, если не соответствуют требованиям Договора, и (или) Заказчика, и (или) действующего законодательства РФ.

В случае привлечения Субподрядчиков для исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика и предоставить сведения, предусмотренные п. 5.1.3. Договора, а также документы о соответствии применяемой при выполнении работ техники требованиям нормативных документов. При этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействия) Субподрядчиков как за свои собственные.

5.1.2. Неукоснительно выполнять требования локальных нормативных актов (документов) ООО «ТОМЕТ» (ЛНД) и обеспечить подготовку и выполнение работ в соответствии с требованиями ЛНД. Подрядчик отвечает за несоблюдение требований ЛНД со стороны Субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения настоящего Договора, а также несет полную ответственность в случае неисполнения Субподрядчиками требований ЛНД.

- 5.1.3. Перед началом работ представить Заказчику сведения о квалификации и аттестации руководителей, специалистов, а также обучении рабочего персонала по профессиям и видам выполняемых работ в установленном законодательством РФ порядке в сроки и объёмах, указанных в ЛНД, с приложением копий документов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц и списком контактных телефонов. Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору только обученных и аттестованных для данного вида работ работников и Субподрядчиков. В случае изменения состава исполнителей работ, после начала их проведения, предоставлять сведения об их квалификации и аттестации в установленном выше порядке.

Ответственность за недопуск Подрядчика к выполнению работ по причине непредставления им документов (или их несоответствия нормативным актам РФ), подтверждающих соответствие обучения и (или) аттестации работников Подрядчика (субподрядчиков), а также документов, подтверждающих соответствие техники, оборудования, инструментов видам выполняемых работ, несет Подрядчик.

5.1.4. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию на выполненные работы в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала приёмки выполненных работ.

- 5.1.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков работ, выявленных при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока, а также устранять недостатки работ, допущенные при выполнении работ, за свой счет, в срок, установленный Заказчиком.

- 5.1.6. По требованию Заказчика незамедлительно предоставлять мотивированные и обоснованные письменные и устные (по выбору Заказчика) разъяснения по вопросам, связанным с выполнением работ.

- 5.1.7. Своевременно предоставлять Заказчику документацию (отчетную, информационную и т.п.) о ходе выполнения работ.

- 5.1.8.  Незамедлительно письменно уведомлять Заказчика о любых событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход, качество, сроки завершения или результаты выполненных работ.

- 5.1.9.  Взаимодействовать с уполномоченными представителями Заказчика и иными лицами, привлеченными Заказчиком, и согласовывать с ними относящиеся к их компетенции вопросы касающиеся, в том числе, хранения и использования материалов, изделий, конструкций и оборудования, порядка проведения работ.

- 5.1.10. Незамедлительно письменно информировать Заказчика о процедурах ликвидации, банкротства или реорганизации, а также изменениях специальных разрешений, допусков, паспортов, сертификатов, необходимых для исполнения обязательств по Договору, членства Подрядчика в саморегулируемых организациях, а также об аресте имущества Подрядчика, о приостановлении операций по счетам, о других обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору.

- 5.1.11. Действовать в интересах Заказчика с надлежащей степенью добросовестности, разумности, осмотрительности и заботливости, минимизировать негативные для Заказчика последствия или вероятность их наступления, даже если они, либо их причины, не относятся к компетенции Подрядчика, но стали ему известными в ходе исполнения настоящего Договора.

- 5.1.12. Обеспечивать выполнение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды и экологической безопасности при выполнении работ.

- 5.1.13. По окончании работ в недельный срок со дня подписания последнего акта о приёмке выполненных работ вывезти за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, конструкции, временные сооружения.

5.1.14. Провести промежуточные и комплексные испытания результата работ, оформить их результаты и передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата выполненных работ.

- 5.1.15. Подрядчику переходят в собственность отходы производства и потребления, образующиеся в результате его деятельности на объектах Заказчика. Подрядчик обязуется производить транспортирование и размещение промышленных отходов, возникающих в результате выполнения работ на территории Заказчика, своими силами или при помощи специализированных организаций, за свой счет. В случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности по работе с отходами, либо договора со специализированной организацией на обращение с отходами (а также невозможности транспортирования и размещения отходов по причине удаленности объекта размещения отходов), Заказчик размещает отходы в счет своих лимитов и вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду с последующим выставлением понесенных затрат Подрядчику. Стоимость рассчитывается на основе данных талона-паспорта, являющегося приложением к договору между Заказчиком и объектом размещения отходов, а также Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». Подрядчик обязуется оплатить данные услуги в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выставления счета Заказчиком.

5.1.16. Обеспечить возврат работниками электронных пропусков в бюро пропусков АО «ТОАЗ» по окончании срока действия электронного пропуска или по окончании срока привлечения Подрядчиком работника к работам.

5.1.17. Обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов в ООО «ТОМЕТ», в т.ч. установленных Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в АО «ТОАЗ».

5.1.18. Выплачивать штрафы и иные начисленные санкции за нарушение Подрядчиком либо Субподрядчиками условий Договора, в том числе пп. 5.1.17., а также Регламента и ЛНД.

- 5.1.19. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения градостроительного, природоохранного, земельного, водного, законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесённого по вине Подрядчика окружающей среде, Заказчику или третьим лицам.

- 5.1.20. В случае предъявления Заказчику претензий третьих лиц, в том числе штрафных санкций государственными надзорными органами, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме независимо от стоимости Работ по Договору и окончания срока действия Договора. Подрядчик обязан возместить в полном объеме все расходы и убытки Заказчика, связанные с любыми требованиями, предъявленными к Заказчику, в том числе в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика.

5.1.21. Своевременно производить оплату штрафных санкций и возмещать ущерб, предъявляемый государственными надзорными органами при нарушении градостроительного, природоохранного, земельного, водного, законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, работниками Подрядчика и/или субподрядчика.

5.1.22. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности, материалов, оборудования, документации;

- не соответствии проектных решений действующему законодательству;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.23. Исполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика законодательством Российской Федерации.

- 5.2. Права Подрядчика:

- 5.2.1. Требовать своевременного подписания Акта о приемке выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов при отсутствии недостатков выполненных работ.

- 5.2.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

- 5.2.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, требовать уплаты неустойки (пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 5.3. Обязательства Заказчика:

5.3.1. Предоставить Подрядчику в течении 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчиком документов, подтверждающих полномочия представителя, объект, пригодный для выполнения работ и документацию, необходимую для выполнения работ.

5.3.2. Оплачивать выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 5.3.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, установленном разделом 8 настоящего Договора.

- 5.4. Права Заказчика:

- 5.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором.

5.4.2. Давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, по выполнению дополнительных работ любого характера. Если такие изменения повлияют на срок выполнения работ и (или) стоимость выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению после подписания сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Запрашивать у Подрядчика в письменном виде информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

- 5.4.3. В одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Договора в сроки, определенные настоящим Договором, или выполняет работу настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, а также в случае отступления Подрядчиком от правил производства работ, требований Заказчика к качеству работ.

- 5.4.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков работ и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего Договора, либо поручить исправление работ другому лицу (подрядной организации) за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ).

- 5.4.5. Требовать уплаты неустоек (штрафы, пени) за нарушения, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом, ЛНД.

- 5.4.6. Осуществлять контроль за выполнением работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований промышленной безопасности, пожарной и экологической безопасности, норм и правил по охране труда и иных требований.

- 5.4.7. Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ.

- 5.4.8. Осуществлять начисление и взыскивать с Подрядчика штрафные санкции, в том числе, за нарушение со стороны Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков п. 1.3. Договора.

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- 6.1. В период выполнения работ риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также иных материалов, оборудования, инвентаря, иных ресурсов, необходимых для работы, несет Подрядчик.

- 6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком по последнему Акту о приемке выполненных работ формы КС-2 несет Подрядчик.

- 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 7.1. Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора в письменной форме сообщают друг другу список уполномоченных лиц, представляющих Заказчика (Представители Заказчика) и Подрядчика (Представители Подрядчика) при выполнении настоящего Договора. Представители Подрядчика должны быть включены в национальный реестр специалистов в области строительства.

Полномочия представителей Заказчика и представителей Подрядчика должны быть указаны в письме, сопровождающем список.

Представители сторон не вправе совершать от имени стороны следующие действия (не ограничиваясь этим):

- 7.1.1. давать указания о выполнении дополнительных работ и/или согласовывать их выполнение;

- 7.1.2. принимать сообщения, уведомления и иную корреспонденцию, подтверждать получение сообщений, уведомлений и иной корреспонденции, за исключением тех сообщений или уведомлений, в отношении которых прямо предусмотрено, что они вручаются представителю стороны;

- 7.1.3. подписывать Дополнительные соглашения к настоящему Договору, соглашения к Дополнительным соглашениям, за исключением действий, в отношении которых настоящим Договором прямо предусмотрено, что право на их осуществление имеет представитель Заказчика. Любые другие действия от имени Заказчика вправе осуществлять только лица, имеющие право действовать от его имени на основании устава или надлежащим образом оформленной доверенности.

- 7.2. Стороны вправе в любое время отозвать и/или заменить своих представителей на основании письменного уведомления.

- 7.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ на русском языке. Форма журнала согласована Заказчиком, Подрядчиком, соответствует типовой форме, утвержденной Приказом №1026/пр от 02.12.2022 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».

- Каждая запись в журнале подписывается уполномоченным представителем Подрядчика и уполномоченным представителем Заказчика, которые включены в национальный реестр специалистов в области строительства, а также при необходимости уполномоченными специалистами авторского надзора и строительного контроля.

Записи в журнале производства работ должны быть разборчивыми и отражать весь ход выполнения работ, а также все связанные с выполнением работ факты и обстоятельства, имеющие значение при выполнении работ.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию (скрытым работам), то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

- 7.4. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством выполняемых работ, применяемых материалов или записями в журнале производства работ Подрядчика, то Заказчик вправе изложить свое обоснованное замечание в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных нарушений. Подрядчик в течение указанного срока обязуется неукоснительно исполнять указания Заказчика, о чем в журнале производства работ делаются соответствующие отметки об исполнении.

- В случае неустранения замечаний в установленный срок Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с положениями раздела 12 настоящего Договора и не проводить оплату по данным работам. Записи Заказчика в журнале производства работ не могут расцениваться как подтверждение выполнения работ Подрядчиком (как в отношении качества работ, так и в отношении их объема и сроков).

- 7.5. Если в результате внесения изменений в технические решения, в проектно-сметную документацию, в дефектные акты, возникнет необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, в том числе устранении недостатков выполненных работ, увеличении объемов работ, Подрядчик обязан составить смету на разницу в объеме подлежащих выполнению работ и представить ее на рассмотрение и утверждение Заказчику для заключения соответствующего Дополнительного соглашения.

- 7.6.  В случае уменьшения объемов работ, стоимости материалов, изменения технических решений и т.д., стоимость работ по Договору может быть уменьшена по согласованию сторон, путем подписания соответствующего дополнительного соглашения.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

- 8.1. Сдаче-приемке подлежат результаты работ, в том числе скрытые работы, выполненные по Договору. Приемка скрытых работ производится Заказчиком по акту освидетельствования скрытых работ.

- 8.2. О дате приемки скрытых работ Подрядчик уведомляет Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выполнения работ, посредством направления Заказчику заказного письма с уведомлением о вручении или по факсу: (8482) 77-81-11 или электронной почтой: e-mail:  office@tomet63.com.

- Если закрытие работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика или Заказчик не был информирован или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ по указанию Заказчика, а затем восстановить ее собственными силами и средствами.

- Датой приемки результата выполненных работ в целом считается дата подписания Заказчиком последнего Акта № КС-2.

- 8.3. О готовности результатов работ к сдаче, Подрядчик сообщает Заказчику посредством направления в его адрес заказного письма с уведомлением о вручении, по факсу: (8482) 77-81-11, электронной почтой - e-mail: office@tomet63.com, или нарочным.

- Заказчик обязан приступить к приемке результатов работ в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика уведомления о готовности к сдаче результата работ.

- 8.4. Подрядчик осуществляет сдачу выполненных работ в соответствии с наименованием работ, проектной (технической) документацией, локальным ресурсным сметным расчетом и в сроки, установленные в п. 2.1 Договора.

- 8.5. Работы считаются готовыми к приемке, если Подрядчиком выполнен весь перечень и объем работ по Договору, а Заказчику передана исполнительная документация в соответствии с условиями настоящего Договора.

- 8.6. Приемка результата работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе уполномоченных представителей Заказчика и уполномоченных представителей Подрядчика путем подписания Акта о соответствии выполненных работ проекту и условиям Договора (далее по тексту Акт приемки).

- 8.7. В случае если во время приёмки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки или несоответствия их проектной документации и требованиям Заказчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, согласованный сторонами.

- 8.8. Заказчик вправе не принимать работы, если они выполнены Подрядчиком за отчётный период не в полном объеме и/или исполнительная документация не соответствует предъявляемым к ней требованиям, и/или Заказчиком обнаружены иные отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки в работах, и/или Подрядчик не передал Заказчику иные необходимые документы, определённые настоящим Договором.

- 8.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

- 8.10. Сдача результатов завершенных работ за период согласно графику осуществляется с предоставлением Заказчику Актов № КС-2, а также Справки № КС-3 в 2-х экземплярах. Подписание руководителем ООО «ТОМЕТ» или уполномоченным им лицом Акта № КС-2 производится только после подписания Акта приемки членами комиссии, при наличии оформленных актов на скрытые работы и актов приёмки этапа работ, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента начала приемки выполненных работ комиссией.

- 8.11. Сдача выполненных работ по Актам № КС-2 и Справке № КС-3 не является основанием для перехода рисков случайной гибели или случайного повреждения результата работ, строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, иных ресурсов, необходимых для работы, используемых Подрядчиком для исполнения Договора, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, а также результата выполненной работы до подписания последнего Акта № КС-2.

- 8.12. В случае мотивированного отказа от подписания Заказчиком Акта № КС-2, вызванного обнаружением недостатков выполненных работ, Заказчик в срок 5 (Пять) рабочих дней составляет акт с перечнем необходимых недостатков и сроков их устранения без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

- 8.13. После устранения недостатков Подрядчик направляет новое уведомление в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора, и приемка начинается сначала. Любая повторная приёмка Заказчиком выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

- 8.14. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - расходы на экспертизу стороны несут поровну.

- 8.15. По требованию Заказчика перед оформлением последнего Акта № КС-2 составляется трехсторонний акт приёма-передачи строительной площадки (объекта) в присутствии Заказчика, Подрядчика или представителя организации, которая в дальнейшем будет использовать результат работы Подрядчика.

- 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

- 9.1. Подрядчик гарантирует:

- - выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- - качество выполнения всех работ, материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией и стандартами, действующими в РФ;

- - своевременное устранение недостатков выполненных работ, в том числе в период гарантийного срока;

- - достижение указанных в проектной (технической) документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока и несет ответственность за отступления за них.

- 9.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору в том числе, на все конструктивные элементы, материалы, примененные Подрядчиком при выполнении работ.

- 9.3. Гарантийный срок на выполненные работы и материалы, комплектующие изделия, используемые при выполнении работ, составляет 24 месяца. Гарантия на оборудование – в рамках гарантии заводов-изготовителей. Течение гарантийного срока на выполненные работы начинается после подписания сторонами последнего (окончательного) Акта № КС-2.

- 9.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Наличие недостатков работ, сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Для участия в составлении акта обнаруженных недостатков, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в течение 3-х (Трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Отсутствие представителя Подрядчика в назначенное Заказчиком время признаётся отказом Подрядчика от составления акта обнаруженных недостатков.

- 9.5. При отказе или уклонении Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик составляет односторонний акт обнаруженных недостатков. В этом случае акт обнаруженных недостатков признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков выполненных работ.

- 9.6. Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, выявленных в период гарантийного срока, поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также убытков (ст. 15 ГК РФ).

- Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик, в том числе на период устранения выявленных Подрядчиком недостатков. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков до дня их устранения.

- 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не поддающихся контролю сторон, в том числе, но не ограничиваясь: объявленная или фактическая война, военные действия, враждебные действия какого-либо другого государства, гражданские волнения, восстания, саботаж, забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

- 10.2. О наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, стороны должны сообщить друг другу немедленно с представлением заключения компетентных органов.

- 10.3. Документ, выданный компетентный государственным органами или Торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

- 10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более одного (Одного) месяца, то каждая сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

- 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 11.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, оборудования, комплектующих изделий, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

- 11.3. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика, находящегося на объекте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или при невозможности этого возместить Заказчику понесенные убытки в полном объеме.

- 11.4. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект для ведения деятельности Заказчика или иным образом препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- 11.4.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков своими силами в разумный срок.

- 11.4.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- 11.4.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо (подрядную организацию) с последующим отнесением расходов, понесенных на устранение недостатков, на Подрядчика.

- Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков (ст. 15 ГК РФ).

- 11.5. За ущерб, причиненный третьему лицу при выполнении работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

- 11.6. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0, 5 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

- Настоящее условие не действует в части суммы, оплачиваемой в порядке предоплаты (аванса).

- 11.7. Заказчик вправе требовать с Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ - уплаты неустойки (пени) в размере 0, 5 % от стоимости невыполненных работ, предусмотренной Договором, за каждый день просрочки.

- 11.8. В случае нарушения Подрядчиком срока предоставления исполнительной документации, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0, 5 % от общей стоимости работ, предусмотренной Договором, за каждый день просрочки.

- 11.9. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков, обнаруженных при приёмке работ или в гарантийный срок, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от общей стоимости работ, предусмотренной Договором, за каждый день просрочки.

- 11.10. В случае досрочного расторжения Договора, связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком его условий, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 5% от стоимости невыполненных работ, определяемой как разница между ценой работ и стоимостью принятых работ по Договору.

- 11.11.  В случае несвоевременного освобождения Подрядчиком объекта от принадлежащего ему имущества, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0, 5 % от общей стоимости работ, предусмотренной Договором, за каждый день просрочки.

- 11.12. В случае предъявления Заказчику претензий третьих лиц, в том числе штрафных санкций государственными органами, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном объеме независимо от стоимости работ по Договору и окончания срока действия Договора. Подрядчик обязан возместить в полном объеме все расходы и убытки Заказчика, связанные с любыми требованиями, предъявленными к Заказчику, в том числе в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Подрядчика.

- 11.13. Неустойка (пени, штраф) начисляется, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательства, установленного Договором, либо уведомлением Заказчика.

- 11.14. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации.

- 11.15. Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате выполненных работ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

- 11.16. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований охраны труда, несчастные случаи, происшествия с его работниками, за аварии, возгорания, нарушения природоохранного законодательства. Заказчик (представитель Заказчика) вправе запретить выполнение работ, отстранить от выполнения работ работников Подрядчика (Субподрядчиков) при нарушении им выполнения требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

- 11.17. В случае выявления Заказчиком нарушений, предусмотренных Перечнем нарушений Подрядчика и штрафных санкций за них (Приложение № 12 к Регламенту), допущенных при выполнении работ работниками Подрядчика (Субподрядчиками), Заказчиком составляется и подписывается Акт проверки по форме, указанной в Приложении № 11 к Регламенту, в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон, в котором фиксируются выявленные нарушения. Акт проверки является достаточным доказательством ненадлежащего исполнения Подрядчиком (Субподрядчиками) требований норм и правил промышленной, пожарной и экологической безопасности, требований охраны труда при оказании услуг на территории Заказчика, а также допустимым и достаточным основанием для применения штрафных санкций в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Регламентом.

- 11.18. При выявлении Заказчиком нарушений, предусмотренных перечнем нарушений Подрядчика и штрафных санкций за них (Приложение № 12 к Регламенту), допущенных Подрядчиком либо привлеченными им Субподрядчиками, а также нарушений обязанностей Подрядчика, предусмотренных п. 5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику уведомление с указанием суммы штрафа и сроков его оплаты. В случае отсутствия оплаты штрафа в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе удержать сумму штрафа при осуществлении очередных расчётов (платежей) за выполненные и принятые работы по Акту № КС-2.

- Стороны осуществляют право по начислению неустойки (пени, штраф) исключительно по своему усмотрению.

- 11.19. Уплата штрафной неустойки (пени) не освобождает стороны от исполнения принятых стороной на себя обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- 12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 12.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

- 12.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора, полностью или частично в следующих случаях:

- - нарушения сроков выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- - неустранения недостатков выполненных работ в срок, установленный Заказчиком;

- - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ влечет задержку работ более чем на 10 календарных дней;

- - невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, а также других обязательств, предусмотренных Договором;

- - аннулирования и/или окончания срока действия лицензий, другого документа, подтверждающего право осуществления работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором;

- - неплатежеспособности, наступления процесса ликвидации, признания несостоятельности (банкротства); наложения ареста на имущество и/или приостановки экономической деятельности; иных обстоятельств, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- - наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие которых и устранение их последствий превышает более одного месяца;

- - нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчиками) требований промышленной, пожарной, экологической безопасности и требований охраны труда, установленных требованиями локальных нормативных актов Заказчика или нормативно-правовых актов Российской Федерации;

- - если уполномоченные представители Подрядчика отказались от подписания актов проверки более двух раз;

- - если в течение 1 (одного) месяца будут оформлены 5 (пять) и более актов проверки, в связи с выявленными нарушениями Подрядчика;

- Указанные нарушения признаются сторонами существенными.

- Заказчик вправе в любое время до приемки результатов выполненных работ без возмещения каких-либо убытков Подрядчику отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора и принятой Заказчиком по Акту № КС-2.

- 12.3. Подрядчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора полностью или частично в следующих случаях:

- - нарушения сроков оплаты принятых Заказчиком работ более чем на 10 календарных дней;

- - утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему Договору;

- - наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие которых и устранение их последствий превышает более одного месяца.

- Указанные нарушения признаются сторонами существенными, в иных случаях односторонний отказ Подрядчика от договора не допускается.

- 12.4. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей письменного уведомления любым из следующих способов: почтой России, экспресс-почтой, курьерской доставкой, нарочным по адресу, указанному в настоящем Договоре или в ЕГРЮЛ. Договор прекращает своё действие с даты, указанной в уведомлении.

- 12.5. В случае одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п. 12.2. настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления полностью освободить объект, в т.ч. от мусора, а также возвратить Заказчику предоставленные им материалы, оборудование и иное имущество, а если это оказалось невозможным, Подрядчик обязан возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества, и возместить иные затраты Заказчика, понесенные последним в целях освобождения Заказчиком объекта от имущества Подрядчика.

- 12.6. Любая из сторон имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке в случае, предусмотренном пп. 17.2.5. Договора.

- 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 13.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

- 13.2. Для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

- 13.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в п.п. 13.1., 13.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

- 13.4. Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

- 13.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в п.п. 13.1., 13.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

- 13.6. Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (Пяти) лет после окончания срока действия Договора.

- 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- 14.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров.

- 14.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат   разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения ее стороной. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии стороной.

- В претензии должны быть указаны: наименование, адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

- Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

- В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

- В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

- 14.3. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров и в претензионном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

- 15.2. Ни одна из сторон не может передавать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного согласия другой стороны, оформленного в письменном виде и скреплённого подписью уполномоченного лица и печатью.

- 15.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, лиц, уполномоченных на подписание Договора и приложений к нему каждая из сторон обязана в 5-ти (Пяти) дневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о произошедших изменениях. В случае несвоевременного уведомления, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Подрядчик.

- 15.4. Извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения, включая сам Договор, оформленные надлежащим образом и подписанные уполномоченными представителями сторон, переданные с использованием факсимильных и электронных средств связи, за исключением документов, указанных в п. 15.5. Договора, признаются сторонами, имеющими юридическую силу, при этом стороны обязаны в течение 10 дней с момента передачи документа по факсимильной связи или электронной почтой направить его оригинал способом, свидетельствующим о получении корреспонденции другой стороной. Указанные документы, полученные по факсу или электронной почтой, считаются действительными до момента получения сторонами подлинников таких документов.

- 15.5. Извещения, претензии и иные юридически значимые сообщения подлежат направлению стороне или ее представителю: заказным письмом с уведомлением о вручении; с нарочным (курьерской доставкой); по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

- 15.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- Датой (моментом) подписания Договора считается дата, указанная в преамбуле Договора.

- 15.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

- 15.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

- 16. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

- 16.1. В рамках настоящего Договора стороны предоставляет друг другу заверения об обстоятельствах и исходят из того, что каждая сторона полагается на них, а также из того, что они имеют для сторон существенное значение в смысле пункта 2 статьи 431.2 ГК РФ:

- 16.1.1. Правоспособность: каждая из сторон является обществом (индивидуальным предпринимателем), надлежащим образом учрежденным, зарегистрированным и законно существующим в соответствии с законодательством РФ;

- 16.1.2. Полномочия: лица, подписавшие настоящий Договор, имеют все полномочия подписать его от имени сторон, а также подписывать другие документы, относящиеся к предмету настоящего Договора;

- 16.1.3. Одобрения: необходимые решения, если таковые обязательны для какой-либо из сторон, уполномоченного органа каждой из сторон были надлежащим образом приняты на должным образом созванном и проведенном собрании соответствующего уполномоченного органа, на котором все требования учредительных и внутренних документов сторон и другие применимые требования были соблюдены с тем, чтобы одобрить заключение и исполнение настоящего Договора, и такие решения находятся в полной силе и действии и не были изменены или отменены;

- 16.1.4. Крупная сделка/сделка с заинтересованностью: заключение сторонами настоящего Договора и иных связанных документов и исполнение обязательств по таким документам не является для сторон крупной сделкой, а также сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (как это определено в соответствии с Законодательством). Если это не так, то необходимые одобрения и/или согласования были стороной соблюдены;

- 16.1.5. Коммерческая сделка: стороны подписали настоящий Договор на основе принципа совершения сделок с независимыми сторонами и на коммерческих условиях, являющихся общепринятыми в соответствующей отрасли.

- 16.1.6. Отсутствие нарушений прочих обязательств - выполнение настоящего Договора не приведет к:

- - нарушению какого-либо нормативного акта, регулирующего деятельность стороны, или нарушению его устава, учредительных и/или иных внутренних документов; или

- - нарушению какого-либо Договора, соглашения или обязательства стороны перед каким-либо лицом;

- Заверения об обстоятельствах, изложенные в настоящем пункте, предоставляются сторонами в дату заключения настоящего Договора.

- 16.1.7. Подрядчик гарантирует, что является юридическим лицом, имеющим право выполнением работ, являющихся предметом настоящего Договора.

- 17. АНТИКОРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 17.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ, как дача /получение взятки, коммерческий подкуп.

- 17.2.1. Каждая из сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

- 17.2.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- - предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- - предоставление каких-либо гарантий;

- - ускорение существующих процедур;

- - иные действия, выполняемые работником в рамках свои должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между сторонами.

- 17.2.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

- 17.2.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп.

- 17.2.5. В случае подтверждения факта нарушения одной стороной положений п. 17.2. настоящего Договора и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 17.2.3. настоящего Договора, другая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а также требовать возмещения причиненных убытков.

- Приложения:

- Приложение № 1 – График производства работ,

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет  ,

- Приложение № 3 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 4 – Локальный сметный расчет??,

- Приложение № 5 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 6 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 7 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 8 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 9 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 10– Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 11 – Локальный сметный расчет ??М,

- Приложение № 12 – Локальный сметный расчет ??,

- Приложение № 13 – План-график авансовых и промежуточных платежей.

# 18. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ООО «ТОМЕТ» Адрес (место нахождения): 445009, РФ, Самарская область, г.о.Тольятти, г.Тольятти, ул. Горького д. 96, пом.150. ОГРН 1026303947680 ИНН 6382018657, КПП 638201001 Р/с 40702810054400063245 в Поволжский Банк ПАО Сбербанк г.Самара К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 Тел./факс: (8482) 77-81-11 Е-mail: office@tomet63.com Генеральный директор ________________ | ПОДРЯДЧИК: ООО «???» Адрес Генеральный директор |
| --- | --- |